CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROFESSORA MARIA LYDIA CESCATO BOMTEMPO

Rua Edgar Bardal s/n - CEP 86220-000 - Assaí - Paraná

Curso/Série: 3º Desenvolvimento de Sistemas Professor: Miguel Pedro Almeida Coral

Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas.

Documento de
Projeto de Software

NOME DO PROJETO

GABRIEL YUKI SILVA KOGA
JOÃO ANTONIO CARBONI GOMES 
JOÃO LUCAS PELINCEL BAPTISTA
LUCAS BITTENCOURT ALVES LOPES 
RENAN GABRIEL DINIZ MANOEL
RYAN FELIPE DA SILVA
Assaí
2024

Sumário

1 Descrição Geral do Sistema	4

1.1 Objetivos Gerais e Específicos	4

1.2 Limites e Restrições	5

1.3 Organização do Documento	5

2 Desenvolvimento do Projeto	6

2.1 Tecnologias e Ferramentas	6

2.2 . Metodologia de Desenvolvimento	6

2.3 . Tarefas da Sprint	8

3 Entrega do projeto	10

3.1 . Sprint Review 1	10

3.2 . Sprint Retrospective 1	11

3.2.1 Pontos Fortes	11

3.2.2 Pontos Fracos	12

3.2.3 Melhorias para a próxima Sprint	12

3.3 Sprint Review 2	12

3.4 Sprint Retrospective 2	13

3.4.1 Pontos Fortes	13

3.4.2 Pontos Fracos	13

3.4.3 Melhorias para a próxima Sprint	13

3.5 Sprint Review 3	13

3.6 Sprint Retrospective 3	13

3.6.1 Pontos Fortes	14

3.6.2 Pontos Fracos	14

3.6.3 Melhorias para a próxima Sprint	14

3.7 . Sprint Review 4	14

3.8 Sprint Retrospective 4	14

3.8.1 Pontos Fortes	14

3.8.2 Pontos Fracos	15

3.8.3 Melhorias para a próxima Sprint	15

| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1 | 11/03/2024 | Lucas Bittencourt | Iniciou o tópico 1.1 escrevendo sobre uma descrição geral sobre os objetivos; concluiu a documentação, onde descreveu as funções da parte “sprint retrospective” e “entrega do projeto” |
| 1 | 11/03/2024 | Ryan Felipe da Silva | Iniciou o tópico 2.1, elencando as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do projeto; Iniciou o tópico 2.2, descrevendo a metodologia SCRUM, que será utilizada para o desenvolvimento do projeto; |
| 1 | 11/03/2024 | João Antonio Carboni | Iniciou o tópico 1.1, especificando o tópico dos objetivos gerais; Concluiu o documento, na qual descreveu cada função da parte de 2.1 “Tarefas da Sprint” e 3.1 “Sprint Review” |
| 1 | 11/03/2024 | Gabriel Yuki Silva Koga | Iniciou o tópico 1.3, expondo a organização documental; |
| 1 | 11/03/2024 | João Lucas Pelincel Baptista | Iniciou o tópico 1.2, descrevendo os limites e restrições do programa; Fez alterações no tópico 2.2, tornando o documento mais sucinto; |
| 1 | 11/03/2024 | Renan Gabriel Diniz Manoel | Iniciou o tópico 1.1, desenvolvendo o tópico dos objetivos específicos. |
| 1 | 30/05/2024 | João Lucas Pelincel Baptista | Iniciou a função da parte 3.3 “Sprint Review 2”, e 3.4 “Sprint Retrospective 2”; Fez alterações na parte 2.1 “Tarefas da Sprint”; |
| 1 | 16/09/2024 | João Lucas Pelincel Baptista | Iniciou a função da parte 3.5 “Sprint Review 3”, e 3.6 “Sprint Retrospective 3”; Fez alterações na parte 2.1 “Tarefas da Sprint”; |
| 1 | 26/09/2024 | João Lucas Pelincel Baptista | Iniciou a função da parte 3.5 “Sprint Review 4”, e 3.6 “Sprint Retrospective 4”; Fez alterações na parte 2.1 “Tarefas da Sprint”; |

# Descrição Geral do Sistema

## Objetivos Gerais e Específicos

Objetivos Gerais:

Esse sistema tem como objetivo facilitar a compra e acesso a livros, por meio de auxílios categóricos em sua interface, tornando objetivo e intuitivo a navegação e procura de títulos. Oferecendo ao usuário um cenário confortável e prático durante a compra.

A pesquisa irá direcionar o usuário para a conclusão de busca, os resultados estarão evidentes e claros para o acesso. Para uma abordagem correta e êxito no uso do site, será necessário seguir as orientações dos botões disponíveis, definidas primordialmente para facilitar a utilização, alcançando assim o objetivo com conclusão, cumprindo o objetivo inicial esperado.

Objetivos Específicos:

- Facilitar a busca e a compra de livros físicos, por meio da internet;

- A exploração e digitalização como impacto no setor de livros e a eficiência em sua gestão;

- Facilitar a forma de navegar, buscar. Podendo adicionar mais de um livro por meio do carrinho;

- Efetivação da adição e a edição de livros para os administradores;

- A conveniência para o usuário de verificar gênero e descrição dos livros;

- Atualizar sempre que necessário as informações dos produtos disponíveis;

- A implementação de um sistema de pesquisa por uma barra de digitação;

## Limites e Restrições

- O sistema foi inicialmente desenvolvido para operar em ambiente desktop, dispositivos móveis ou outras plataformas, desde que o dispositivo possua algum tipo de navegador;

- Não será implementada a funcionalidade de troca de produtos no sistema, focando exclusivamente na facilitação do processo de acesso;

- O sistema não suportará transações, como métodos de pagamento digitais, incluindo cartões de crédito, transferências bancárias eletrônicas, carteiras digitais como PayPal e aplicativos de pagamento móvel como Apple Pay e Google Pay, métodos de pagamento físico geralmente incluem dinheiro em espécie, cheques e cartões de débito ou crédito físicos;

- O sistema se limita apenas a adicionar itens à lista de desejos, sendo impossível a retirada desses produtos.

## Organização do Documento

O primeiro capítulo nos introduz, de maneira abrangente, ao sistema em questão, fornecendo insights acerca de seus objetivos gerais, bem como delineando suas limitações e restrições. Além disso, este segmento inaugural aborda de maneira pormenorizada o desenvolvimento intrínseco do software em foco.

O segundo capítulo, por sua vez, desvela meticulosamente o progresso tangível do software, destacando as tecnologias e ferramentas empregadas, os métodos adotados, notadamente o Scrum, e a execução minuciosa do ciclo Sprint, delineando assim um panorama abrangente do processo evolutivo da aplicação.

Já no terceiro capítulo é notório a finalização do método para iniciar novamente o ciclo assim “entregando” o projeto.

# Desenvolvimento do Projeto

## Tecnologias e Ferramentas

● Ambiente de Desenvolvimento da aplicação: VSCode e Canva.;

● Linguagem de marcação e estilo: HTML e CSS;

● Framework’s: Bootstrap;

● Linguagem de Programação: JavaScript;

● Prototipação: HTML, CSS, BOOTSTRAP e Javascript;

● Repositório: Google Drive;

● Edição do documento: Google Docs, Microsoft Word;

● Meio de comunicação: WhatsApp.

## .	Metodologia de Desenvolvimento

Scrum é um framework ágil amplamente utilizado para gerenciamento de projetos, especialmente no desenvolvimento de software. Ele enfatiza a colaboração, a entrega incremental e iterativa, e a adaptação contínua às mudanças. No Scrum, as equipes trabalham em ciclos chamados de "sprints", geralmente de duas a quatro semanas, durante os quais produzem incrementos de software funcionais. O Scrum é baseado em três papéis principais: o Product Owner, responsável por definir os requisitos do produto; o Scrum Master, que facilita o processo e remove impedimentos; e a equipe de desenvolvimento, responsável por entregar o trabalho, esse é método é dividido em alguns passos, sendo eles:

2.2.1. Planejamento do Sprint:

A equipe de desenvolvimento, o Product Owner e o Scrum Master se reúnem para definir os objetivos do sprint e selecionar as tarefas a serem realizadas.

O Product Owner apresenta o backlog do produto, uma lista de todas as funcionalidades desejadas para o produto.

A equipe seleciona as tarefas do backlog do produto para incluir no sprint backlog, uma lista das atividades a serem realizadas durante o sprint.

2.2.2. Sprint:

Durante o sprint, a equipe trabalha nas tarefas definidas no sprint backlog.

As atividades são realizadas em ciclos curtos chamados de "daily scrums" ou "daily standups", onde a equipe discute o progresso, os obstáculos e o plano para o dia.

2.2.3. Reuniões Diárias (Daily Scrum):

São reuniões curtas, com duração máxima de 15 minutos, realizadas diariamente para discutir o progresso do trabalho.

Cada membro da equipe responde a três perguntas: o que foi feito desde a última reunião, o que será feito até a próxima reunião e quais são os obstáculos que impedem o progresso.

4. Revisão do Sprint (Sprint Review):

No final do sprint, a equipe demonstra o trabalho concluído ao Product Owner e a outras partes interessadas.

Durante a revisão do sprint, são discutidos os resultados alcançados, as funcionalidades implementadas e o feedback do cliente.

5. Retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospective):

A retrospectiva é uma reunião realizada pela equipe após a revisão do sprint, com o objetivo de refletir sobre o processo de trabalho e identificar maneiras de melhorar. É uma parte fundamental do Scrum, pois permite que a equipe aprenda com suas experiências passadas e promova uma cultura de melhoria contínua, ao identificar e abordar proativamente áreas de oportunidade, a equipe pode aumentar sua eficácia e eficiência ao longo do tempo. Geralmente a reflexão flui pelo o que deu certo, o que deu errado e pelo que pode melhorar. Após isso, são definidas novas atividades para o início de um novo sprint.

Segue abaixo imagem esquematizando o funcionamento da metodologia SCRUM:

## .	Tarefas da Sprint

| 1° Sprint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Evento | Atividade | Responsável | Data de entrega |
| 08/03 | Início ao projeto | Criar o projeto | Todos | 03/03 |
| 09/03 | Idealização do tema do site | Junção de ideias e a escolha de uma | Todos | 09/03 |
| 10/03 | Criação do Header da página | Inicializado a criação do header da página | Ryan, Gabriel | 15/03 |
| 25/03 | Criação do design dos cards | Feito os cards para serem utilizados no site | João Antonio, João Lucas, Ryan, Lucas, Gabriel | 26/03 |
| 03/04 | Desenho do footer | Foi feito desenho utilizado no background do footer | João Lucas | 05/04 |
| 04/03 | Criação da página de categorias | Começo do desenvolvimento da página de categorias | Ryan, Gabriel, João Lucas, Lucas | 10/03 |
| 04/04 | Criação do conteúdo principal da página de formulário | Começo do desenvolvimento da página de formulário | Ryan, Gabriel, João Lucas | 10/04 |
| 05/04 | Criação da página da lista de desejo | Começo do desenvolvimento da página de lista de desejos | Ryan, Gabriel, João Lucas | 10/04 |
| 10/04 | Criação da página home | Começou o desenvolvimento da página home | Ryan Felipe | 12/04 melhorias para a próxima Sprint |

| 2° Sprint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Evento | Atividade | Responsável | Data de entrega |
| 28/05 | Criação da página alterar | Desenvolvimento da página alterar | João Lucas | 07/06 |
| 30/05 | Estilização da página alterar | Desenvolvimento da estilização da página alterar | João Lucas | 07/06 |
| 28/05 | Criação do js | Desenvolvimento do codigo js para o funcionamento da página | João Lucas | 07/06 |

| 3° Sprint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Evento | Atividade | Responsável | Data de entrega |
| 25/08 | barra de pesquisa | Desenvolvimento da barra de pesquisa | João Lucas | 25/08 |

| 4° Sprint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Evento | Atividade | Responsável | Data de entrega |
| 26/09 | função de excluir | Desenvolvimento do botão que exclui o card | João Lucas | 26/09 |

# Entrega do projeto

## .	Sprint Review 1

O desenvolvimento da tarefa de “Início do projeto” começou com a junção das pessoas do grupo, e da divisão de tarefas de cada pessoa do grupo;

A tarefa que foi feita logo após a primeira “Idealização do tema do site” ocorreu também com a junção das pessoas e a escolha do que se trataria o tema principal do site, e foi escolhido o tema de “Livraria”

A tarefa de criação do header da página dividido entre os alunos Gabriel e Ryan, se trata do desenvolvimento do cabeçalho do site, onde se encontra um ícone para a lista de desejos, seleção de categorias, e o ícone que direciona para a tela home.

A tarefa “criação do design dos cards” feito por quase todos os integrantes, se trata da estilização dos cards, feito através de um modelo próprio pelo Canva, garantindo a uniformidade entre as páginas.

A tarefa “desenho do footer” feito pelo aluno João Lucas, teve o intuito de criar uma imagem para o background do footer, tornando a página mais agradável e harmônica com a paleta de cores.

A tarefa de “Criação da página de categorias” feito por Ryan, Gabriel e João Lucas consiste na criação de uma página no site na qual se pode ver as categorias dos títulos literários presentes no site;

A tarefa de “Criação do conteúdo principal da página de formulário” foi o momento em que os alunos Ryan, Gabriel e João Lucas começaram uma das partes mais difíceis do código, a página de formulário, em que se preenche o formulário para adicionar um livro no catálogo dos cards, podendo adicionar Título, Autor, Editora, Ano, Imagem. Caso o usuário não adicione uma imagem é colocado uma imagem padrão;

A tarefa de “Criação da página da lista de desejo” feito pelos aluno Ryan, Gabriel e João Lucas tem o intuito de ser a página em que consiste em adicionar livros à lista, podendo escolher um dos títulos de livros para ser adicionado;

A tarefa de “Criação da página Home” foi iniciada pelo aluno Ryan, ela propõe ser a página inicial da página, na qual você consegue navegar para o resto do site.

## .	Sprint Retrospective 1

### Pontos Fortes

A maioria da equipe têm um grande conhecimento na área, e se destacam na programação, portanto o design do site ficou bem alinhado e intuitivo, onde alcançamos esse objetivo inicial e tivemos sucesso em relação às datas de entrega.

A ideia de deixar um css único para o header e footer ajudou muito a equipe na programação dos sites.

Grande parte da equipe foi comunicativa e estava alinhada com os objetos, cada um cumprindo com a função determinada e ajudando os outros quando se fez necessário, tornando a sprint agradável e eficiente.

Com ressalvas, a equipe estava determinada na conclusão do projeto, demonstrando esforço em aprender e assistir as aulas necessárias para que o projeto saísse do papel e se tornasse realidade.

### Pontos Fracos

Um dos pontos fracos do trabalho, envolve o empenho e interesse do integrante Renan em relação ao projeto, é possível ver que o nome dele não consta nas tarefas da sprint, pois não programou o que lhe foi pedido, além de não tirar nenhuma dúvida ou informação, ficando a cargo do Ryan fazer a parte dele para que o projeto fosse entregue por completo.

Grande parte do código foi feito no ambiente escolar, precisamente no espaço ‘FabLab’, enquanto todos estavam empenhados com as mais diversas funções, o Renan estava disperso, longe da equipe, inúmeras vezes no celular e desatento com o que estava acontecendo. É importante ressaltar que no dia 12/04/2024, em torno das 06:40, o Renan enviou uma mensagem para o Ryan pedindo para que ele terminasse o código que ele enviou no Drive, oferecendo inclusive pagamento para realização de tal feito,  porém, ao abrir o código, ele havia programado uma página que não pertencia a ele, e além disso, o código não possuía as tag´s básicas, como header, footer e main.

### Melhorias para a próxima Sprint

A questão da distribuição de tarefas pode ser melhorada, para que todos os envolvidos trabalhem de forma igual e não se desgastam durante o processo.

O Renan deve se atentar mais às atividades passadas e se comunicar ativamente com a equipe, também deve prestar mais atenção às explicações e aulas referente ao processo, caso contrário vai complicar a equipe nas próximas entregas.

## Sprint Review 2

O desenvolvimento da página alterar foi feita inteiramente pelo aluno João Lucas.A tarefa foi dividida em duas para facilitar o trabalho durante o período de desenvolvimento:

A tarefa “Desenvolvimento da página alterar” foi voltada para a criação do código que possibilita que o usuário altere as informações contidas nos cards anteriormente, sem a necessidade de criação de outro card.

A tarefa “Estilização da página alterar” começou a ser feita logo após a inicialização da página alterar, e finalizada após o termino do código, essa tarefa teve como intuito deixar o site mais agradável.

A tarefa “Criação do js” se iniciou junto com o desenvolvimento da página em html e em css, e foi terminada antes da finalização da estilização.

## Sprint Retrospective 2

### Pontos Fortes

A realização das tarefas foi feita em um período antes da entrega, o que possibilitou um trabalho mais calmo e com direito a alguns ajustes sem a necessidade de pressa para a entrega.

O desenvolvedor do projeto se mostrou determinado em assistir os vídeos e compreender o conteúdo para a realização das tarefas desta sprint.

Grande parte do css necessário já estava pronto devido aos integrantes anteriores que se empenharam em deixar o código mais fácil para aprimoramentos.

### Pontos Fracos

Um dos pontos fracos foi que o desenvolvedor teve que assistir todos os vídeos, pois não possui muito conhecimento na parte de js, sendo necessário, portanto, ter que tirar duvidas, assim, consumindo maior tempo.

### Melhorias para a próxima Sprint

O desenvolvedor poderia buscar maior conhecimento na área de js, facilitando assim o trabalho.

## Sprint Review 3

A implementação da barra de pesquisa no arquivo index.html foi realizada pelo aluno João Lucas, com o auxílio do ChatGPT e do colega Ryan Felipe.

Na estilização da barra de pesquisa, foi inserido um ícone de lupa com o objetivo de aprimorar a estética e a usabilidade do site.

A funcionalidade da barra de pesquisa foi desenvolvida utilizando as linguagens JavaScript e CSS.

## Sprint Retrospective 3

### Pontos Fortes

A execução da tarefa de implementação da barra de pesquisa foi concluída de forma rápida, sem maiores dificuldades, e finalizada com antecedência em relação ao prazo estabelecido para a entrega.

### Pontos Fracos

Devido à necessidade de assistência do aluno Ryan Felipe, o desenvolvimento da barra de pesquisa exigiu mais tempo do que o inicialmente previsto.

### Melhorias para a próxima Sprint

Para a próxima Sprint, recomenda-se que o desenvolvedor se dedique a realizar o desenvolvimento do código de forma independente, buscando aprimorar suas habilidades e autonomia no processo de implementação.

## .	Sprint Review 4

O desenvolvimento da função para excluir **cards** foi realizado com o suporte de tutoriais em vídeo disponíveis na plataforma **YouTube**, os quais foram fundamentais para a compreensão e implementação correta dessa funcionalidade. Esses vídeos proporcionaram uma orientação detalhada sobre como estruturar e programar a exclusão de elementos no site de forma eficaz.

Com o objetivo de aprimorar a aparência visual do site e torná-lo mais atrativo e intuitivo para o usuário, foi incorporado um ícone ao botão de exclusão. Esse ícone foi selecionado da biblioteca **Bootstrap Icons**, que se destaca por oferecer uma ampla gama de ícones gratuitos, facilitando a personalização e melhoria da interface. A utilização desse ícone não apenas embelezou o layout, mas também tornou a funcionalidade de exclusão mais clara e acessível ao usuário, garantindo uma experiência mais agradável e eficiente.

## Sprint Retrospective 4

### Pontos Fortes

O desenvolvimento da função de exclusão foi concluído de maneira rápida e sem grandes dificuldades, principalmente porque foram aplicados conceitos e técnicas já utilizados em projetos anteriores. Esse reaproveitamento de conhecimento e experiência agilizou o processo de implementação, permitindo que a tarefa fosse realizada de forma eficiente e com menor necessidade de pesquisa ou ajustes.

### Pontos Fracos

Houve um atraso na postagem das aulas pelo professor Miguel Coral, o que impactou o cronograma e impediu que o projeto fosse concluído com maior antecedência.

### Melhorias para a próxima Sprint

O desenvolvedor pode buscar conhecimento de forma autônoma, recorrendo a outras fontes como documentações, tutoriais online e comunidades de desenvolvedores, sem depender exclusivamente dos vídeos das aulas para o avanço do projeto. Essa abordagem permitirá encurtar o tempo de entrega, aumentando a eficiência no desenvolvimento.